个人周报

报告期：[2016-10-31]至[2016-11-06]

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、使用Axure完成发现页面的产后减肥，宝宝辅食，交流问答界面原型 | 2016-10-31~2016-11-02 | 100% |
| 2、[后台界面原型-活动管理模块](http://www.hostedredmine.com/issues/606472) | 2016-11-02~2016-11-06 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1 测试及测试用例的撰写 |  |  |
|  |  |  |

个人周报

报告期：[2016-11-07]至[2016-11-13]

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、测试及测试用例的撰写 | 2016-11-07~2016-11-13 | 100% |

* **问题和关注点**

测试用例符合app实型

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 前端发现页面部分的编写 |  |  |
|  |  |  |

个人周报

报告期：[2016-11-14]至[2016-11-20]

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、前端发现页面部分的编写 | 2016-11-14~2016-11-20 | 100% |

* **问题和关注点**

页面布局的完成

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 完善图片放大移动功能 |  |  |
|  |  |  |

个人周报

报告期：[2016-11-21]至[2016-11-27]

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、完善图片放大移动功能 | 2016-11-21~2016-11-24 | 100% |
| 2完成前台九宫格图片放大功能 | 2016-11-24~2016-11-27 | 100% |

* **问题和关注点**

图片放大又不改变原有的结构

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 动态获取 |  |  |
|  |  |  |

个人周报

报告期：[2016-11-28]至[2016-12-04]

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、完成前台连接数据库以及动态获取 | 2016-11-28~2016-12-02 | 100% |
| 2、完成产后减肥，宝宝辅食，交流问答的后台获取 | 2016-12-03~2016-12-04 | 100% |
| 3活动召集上传链接数据库 | 2016-12-03~2016-12-04 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 文件上传 |  |  |
|  |  |  |

个人周报

报告期：[2016-12-05]至[2016-12-11]

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、完成文件上传 | 2016-12-05~2016-12-11 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 完成动态实时添加功能 |  |  |
|  |  |  |

个人周报

报告期：[2016-12-12]至[2016-12-18]

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、完成动态实时添加功能 | 2016-12-10~2016-12-14 | 100% |
| 3、整合数据库后台前台 | 2016-12-10~2016-12-17 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

个人周报

报告期：[2016-10-31]至[2016-11-06]

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、使用Axure完成发现页面的产后减肥，宝宝辅食，交流问答界面原型 | 2016-10-31~2016-11-02 | 100% |
| 2、[后台界面原型-活动管理模块](http://www.hostedredmine.com/issues/606472) | 2016-11-02~2016-11-06 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1 测试及测试用例的撰写 |  |  |
|  |  |  |

个人周报

报告期：[2016-11-07]至[2016-11-13]

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、测试及测试用例的撰写 | 2016-11-07~2016-11-13 | 100% |

* **问题和关注点**

测试用例符合app实型

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 前端发现页面部分的编写 |  |  |
|  |  |  |

个人周报

报告期：[2016-11-14]至[2016-11-20]

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、前端发现页面部分的编写 | 2016-11-14~2016-11-20 | 100% |

* **问题和关注点**

页面布局的完成

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 完善图片放大移动功能 |  |  |
|  |  |  |

个人周报

报告期：[2016-11-21]至[2016-11-27]

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、完善图片放大移动功能 | 2016-11-21~2016-11-24 | 100% |
| 2完成前台九宫格图片放大功能 | 2016-11-24~2016-11-27 | 100% |

* **问题和关注点**

图片放大又不改变原有的结构

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 动态获取 |  |  |
|  |  |  |

个人周报

报告期：[2016-11-28]至[2016-12-04]

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、完成前台连接数据库以及动态获取 | 2016-11-28~2016-12-02 | 100% |
| 2、完成产后减肥，宝宝辅食，交流问答的后台获取 | 2016-12-03~2016-12-04 | 100% |
| 3活动召集上传链接数据库 | 2016-12-03~2016-12-04 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 文件上传 |  |  |
|  |  |  |

个人周报

报告期：[2016-12-05]至[2016-12-11]

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、完成文件上传 | 2016-12-05~2016-12-11 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 完成动态实时添加功能 |  |  |
|  |  |  |

个人周报

报告期：[2016-12-12]至[2016-12-18]

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、完成动态实时添加功能 | 2016-12-10~2016-12-14 | 100% |
| 3、整合数据库后台前台 | 2016-12-10~2016-12-17 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 项目展示ppt编写 |  |  |
|  |  |  |

个人周报

报告期：[2016-12-19]至[2016-12-25]

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、项目版块完善 | 2016-12-19~2016-12-21 | 100% |
| 3、项目展示ppt编写 | 2016-12-19~2016-12-21 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |