个人周报

报告期：[2016-10-31] 至 [2016-11-06]

报告人：张郭霄

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 完成袋鼠兜发现模块的前台页面原型 | 2016-10-31~2016-11-02 | 100% |
| 1. 完成袋鼠兜用户管理模块的后台界面原型 | 2016-7-03~2016-11-04 | 100% |
| 1. 完成发现、用户管理模块中内容的正确显示、翻页、链接等功能的测试 | 2016-11-03~2016-11-04 | 100% |

* **问题和关注点**

主页面无法完成向下滑动效果

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 完成袋鼠数据库的创建和编写 | 2016-11-07~2016-11-08 | 完成100% |
| 1. 完成数据库设计说明书的撰写 | 2016-11-09~2016-11-11 | 完成100% |
| 1. 解决主页面无法完成向下滑动效果的问题 | 2016-11-09~2016-11-11 | 完成100% |

个人周报

报告期：[2016-11-07] 至 [2016-11-13]

报告人：张郭霄

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 完成袋鼠数据库的创建和编写 | 2016-11-07~2016-11-08 | 完成100% |
| 1. 完成数据库设计说明书的撰写 | 2016-11-09~2016-11-11 | 完成100% |
| 1. 解决主页面无法完成向下滑动效果的问题 | 2016-11-09~2016-11-11 | 完成100% |

* **问题和关注点**

数据库缺失某些字段

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 解决数据库缺失某些字段的问题 | 2016-11-14~2016-11-14 | 完成100% |
| 1. 完成前端发现模块部分的编写(发现页面、睡前故事、树洞) | 2016-11-15~2016-11-16 | 完成100% |
| 1. 完成前端发现模块部分的编写(亲子活动、启蒙教育) | 2016-11-17~2016-11-18 | 完成100% |

个人周报

报告期：[2016-11-14] 至 [2016-11-20]

报告人：张郭霄

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 解决数据库缺失某些字段的问题 | 2016-11-14~2016-11-14 | 完成100% |
| 1. 完成前端发现模块部分的编写(发现页面、睡前故事、树洞) | 2016-11-15~2016-11-16 | 完成100% |
| 1. 完成前端发现模块部分的编写(亲子活动、启蒙教育) | 2016-11-17~2016-11-18 | 完成100% |

* **问题和关注点**

页面之间的链接在电脑端实现但在手机端无法实现

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 解决页面之间的链接在电脑端实现但在手机端无法实现的问题 | 2016-11-21~2016-11-21 | 完成100% |
| 1. 完成睡前故事的音频播放 | 2016-11-22~2016-11-23 | 完成100% |
| 1. 完成下拉刷新、上拉加载 | 2016-11-24~2016-11-25 | 完成100% |

个人周报

报告期：[2016-11-21] 至 [2016-11-27]

报告人：张郭霄

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 解决页面之间的链接在电脑端实现但在手机端无法实现的问题 | 2016-11-21~2016-11-21 | 完成100% |
| 1. 完成睡前故事的音频播放 | 2016-11-22~2016-11-23 | 完成100% |
| 1. 完成下拉刷新、上拉加载 | 2016-11-24~2016-11-25 | 完成100% |

* **问题和关注点**

睡前故事的音频播放有待加入相应的动态效果

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 解决睡前故事的音频播放有待加入相应的动态效果的问题 | 2016-11-28~2016-11-28 | 完成100% |
| 1. 完成前台页面的样式整合和字体等的收尾工作 | 2016-11-29~2016-11-30 | 完成100% |
| 1. 完成我的页面五颗星星评论 | 2016-12-01~2016-12-02 | 完成100% |

个人周报

报告期：[2016-11-28] 至 [2016-12-04]

报告人：张郭霄

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 解决睡前故事的音频播放有待加入相应的动态效果的问题 | 2016-11-28~2016-11-28 | 完成100% |
| 1. 完成前台页面的样式整合和字体等的收尾工作 | 2016-11-29~2016-11-30 | 完成100% |
| 1. 完成我的页面五颗星星评论 | 2016-12-01~2016-12-02 | 完成100% |

* **问题和关注点**

五颗星星评论电脑端有效果但在手机端无效果

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 解决五颗星星评论电脑端有效果但在手机端无效果的问题 | 2016-12-05~2016-12-05 | 完成100% |
| 1. 完成发现模块儿中启蒙教育、亲子活动的动态获取 | 2016-12-06~2016-12-07 | 完成100% |
| 1. 完成发现模块儿中睡前故事的动态获取 | 2016-12-08~2016-12-09 | 完成100% |

个人周报

报告期：[2016-12-05] 至 [2016-12-11]

报告人：张郭霄

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 解决五颗星星评论电脑端有效果但在手机端无效果的问题 | 2016-12-05~2016-12-05 | 完成100% |
| 1. 完成发现模块儿中启蒙教育、亲子活动的动态获取 | 2016-12-06~2016-12-07 | 完成100% |
| 1. 完成发现模块儿中睡前故事的动态获取 | 2016-12-08~2016-12-09 | 完成100% |

* **问题和关注点**

发现模块儿中睡前故事的动态获取有待完善

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 解决发现模块儿中睡前故事的动态获取有待完善的问题 | 2016-12-12~2016-12-13 | 完成100% |
| 1. 完成发动态实时添加的功能 | 2016-12-14~2016-12-16 | 完成100% |
| 1. 完成发动态实时添加功能应用到页面 | 2016-12-14~2016-12-16 | 完成100% |

个人周报

报告期：[2016-12-12] 至 [2016-12-18]

报告人：张郭霄

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 解决发现模块儿中睡前故事的动态获取有待完善的问题 | 2016-12-12~2016-12-13 | 完成100% |
| 1. 完成发动态实时添加的功能 | 2016-12-14~2016-12-16 | 完成100% |
| 1. 完成发动态实时添加功能应用到页面 | 2016-12-14~2016-12-16 | 完成100% |

* **问题和关注点**

交流问答中缺少用户发表页面及动态获取

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 解决交流问答中缺少用户发表页面及动态获取的问题 | 2016-12-19~2016-12-20 | 完成100% |
| 1. 完成测试文档 | 2016-12-21~2016-12-23 | 完成100% |
| 1. 完成音频播放的更新 | 2016-12-21~2016-12-23 | 完成100% |

个人周报

报告期：[2016-12-19] 至 [2016-12-25]

报告人：张郭霄

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 解决交流问答中缺少用户发表页面及动态获取的问题 | 2016-12-19~2016-12-20 | 完成100% |
| 1. 完成测试文档 | 2016-12-21~2016-12-23 | 完成100% |
| 1. 完成音频播放的更新 | 2016-12-21~2016-12-23 | 完成100% |